PROPOSTA DE PROJETO Sistema de Controle de Horas e Rastreamento de Atividades Departamento de TI ¦ Empresa Privada ¦ Versao 1.0 ¦ Abril de 2025

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta a proposta técnica para o desenvolvimento de um sistema web destinado à automação do preenchimento de planilhas de horas e rastreamento de atividades do departamento de TI. O projeto visa eliminar o processo manual baseado em Excel, reduzindo erros, aumentando a produtividade da equipe e oferecendo ao gestor visibilidade em tempo real sobre a alocação de pessoas por projeto.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Empresa | Empresa privada — setor de TI |
| Usuários | 11 a 50 colaboradores |
| Prazo | 1 a 3 meses (estimativa: 10 semanas) |
| Metodologia | Ágil — Scrum com sprints de 2 semanas |
| Integração | Nenhuma integração externa prevista |

# 2. Problema e Justificativa

## 2.1 Situação Atual

Atualmente o controle de horas trabalhadas é realizado de forma totalmente manual por meio de planilhas Excel. Esse processo apresenta as seguintes fragilidades:

- Retrabalho: cada colaborador preenche sua planilha individualmente, sem padronização de formato.

- Erros de preenchimento: ausência de validação de dados (horas inválidas, projetos inexistentes, datas incorretas).

- Baixa visibilidade gerencial: o gestor consolida múltiplas planilhas manualmente para ter uma visão total.

- Planilha de custos manual: geração de relatórios de custo por projeto é feita a posteriori, com risco de inconsistências.

- Ausência de rastreabilidade: não há histórico de alterações ou auditoria dos registros.

## 2.2 Impacto Esperado com a Solução

- Redução significativa do tempo gasto no preenchimento e consolidação de horas.

- Eliminação de erros de formatação e digitação por meio de validações automáticas.

- Geração automática da planilha de custos por projeto.

- Dashboard em tempo real com alocação de horas por pessoa e projeto.

- Histórico completo e auditável de todas as atividades registradas.

# 3. Solução Proposta

## 3.1 Módulos do Sistema

| Módulo | Funcionalidades Principais | Perfis de Acesso |
| --- | --- | --- |
| Autenticação (Keycloak) | Login SSO, gerenciamento de perfis e permissões | Todos |
| Lançamento de Horas | Registro de: projeto, quantidade de horas e justificativa de atividade | Colaboradores |
| Gestão de Projetos | Cadastro de projetos, definição de responsáveis, alocação de equipe | Gestores |
| Relatórios / Custos | Geração automática de planilha de custos, filtros por período e projeto | Gestores |
| Dashboard | Visão consolidada em tempo real por colaborador e projeto | Gestores |

## 3.2 Fluxo Principal

| # | Etapa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login via Keycloak | Autenticação com controle de perfis e permissões |
| 2 | Seleção de Projeto | Colaborador visualiza os projetos em que está alocado |
| 3 | Preenchimento de Horas | Registro de: projeto, horas e justificativa — 3 campos por projeto |
| 4 | Validação Automática | Sistema valida os dados antes de confirmar o lançamento |
| 5 | Geração de Relatório | Planilha de custos gerada automaticamente com base nos lançamentos |

Regra especial: colaboradores alocados em múltiplos projetos visualizarão os 3 campos (projeto, horas, justificativa) automaticamente para cada projeto de forma separada.

## 3.3 Tecnologias Recomendadas

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + TypeScript | Interface reativa, tipagem segura, amplo suporte |
| Backend | Node.js + NestJS | API REST robusta, escalável e bem documentada |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Relacional, gratuito e confiável |
| Autenticação | Keycloak | Conforme especificado no fluxo do projeto |
| Exportação | ExcelJS | Geração de planilhas de custos no formato .xlsx |
| Hospedagem | Docker + VPS ou Cloud (AWS/GCP) | Escalável, fácil de manter e com deploy ágil |

# 4. Escopo do Projeto

## 4.1 Dentro do Escopo

- Tela de login integrada ao Keycloak com gerenciamento de perfis (admin, gestor, colaborador).

- Cadastro e gerenciamento de projetos, com definição de responsáveis pelo cadastro.

- Formulário de lançamento de horas com 3 campos obrigatórios: projeto alocado, quantidade de horas e justificativa de atividade.

- Regra de múltiplos projetos: colaboradores em mais de 1 projeto preenchem os 3 campos para cada um separadamente.

- Dashboard gerencial com visão consolidada de horas por projeto e por colaborador.

- Geração automática de planilha de custos (Excel) por projeto e período.

- Histórico e auditoria de lançamentos de horas.

- Controle de permissões por perfil de acesso.

## 4.2 Fora do Escopo

- Integração com ferramentas externas (Jira, Azure DevOps, ERP, folha de pagamento etc.).

- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android) — o sistema será responsivo para uso via browser.

- Módulo financeiro avançado (cálculo de impostos, emissão de nota fiscal etc.).

- Funcionalidades de inteligência artificial ou análise preditiva.

# 5. Cronograma de Entrega

O projeto será executado em 5 sprints de 2 semanas cada (total: 10 semanas), com entregas incrementais e validação ao fim de cada sprint:

| Sprint | Período | Entregas | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Sem. 1–2 | Setup do ambiente, arquitetura, modelagem do banco, Keycloak configurado | Infraestrutura |
| Sprint 1 | Sem. 3–4 | Login, gestão de perfis, cadastro de projetos e alocação de colaboradores | Desenvolvimento |
| Sprint 2 | Sem. 5–6 | Lançamento de horas, validações, regra de múltiplos projetos | Desenvolvimento |
| Sprint 3 | Sem. 7–8 | Dashboard gerencial, geração de planilha de custos, relatórios por filtro | Desenvolvimento |
| Sprint 4 | Sem. 9–10 | Testes de aceitação, correções, documentação, homologação e deploy | Entrega |

Prazo total estimado: 10 semanas (~2,5 meses), dentro da janela de 1 a 3 meses solicitada.

# 6. Equipe Recomendada

| Papel | Responsabilidades | Dedicação |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquiteto | Definição de arquitetura, revisão de código, decisões técnicas | 50% |
| Desenvolvedor Backend | APIs REST, banco de dados, Keycloak, lógica de negócio | 100% |
| Desenvolvedor Frontend | React, formulários, dashboard, exportação Excel | 100% |
| QA / Analista de Testes | Plano de testes, homologação, reporte e acompanhamento de bugs | 50% |
| Product Owner (cliente) | Validação de requisitos, aprovação das entregas, decisões de negócio | 20% |

# 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Escopo mal definido / mudanças frequentes | Média | Reunião de alinhamento antes de cada sprint. Mudanças entram no backlog da próxima sprint. |
| Baixa adoção pelos usuários | Média | Treinamento de 1h + manual de uso. Interface simplificada e intuitiva. |
| Complexidade de configuração do Keycloak | Baixa | Sprint 0 dedicado à configuração e validação antes do desenvolvimento principal. |
| Indisponibilidade da equipe | Baixa | Cronograma com buffer de 2 semanas absorvidas no Sprint 4. |

# 8. Pontos em Aberto para Validação

Os itens abaixo precisam ser respondidos antes do início do desenvolvimento:

| # | Questão | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quem pode cadastrar projetos no sistema? | Gisele / Gestão |
| 2 | A planilha de custos existente será o template de saída do sistema? | Gestão / Financeiro |
| 3 | Os 3 campos (projeto, horas, justificativa) são fixos ou podem variar por tipo de projeto? | Gisele / P.O. |
| 4 | Existe necessidade de aprovação de horas pelo gestor antes de fechar o período? | Gestão |
| 5 | O sistema atenderá apenas este departamento ou múltiplas equipes/empresas? | TI / Arquitetura |

# 9. Próximos Passos

- Validar e aprovar esta proposta com os stakeholders.

- Responder os 5 pontos em aberto (Seção 8) antes do kickoff.

- Confirmar disponibilidade da equipe de desenvolvimento.

- Agendar reunião de kickoff para o Sprint 0 (ambiente + arquitetura).

- Definir ambiente de homologação e credenciais do Keycloak.

Após a aprovação desta proposta, o projeto poderá ter início imediato.

Proposta elaborada com base no fluxo do Projeto XI  |  Abril de 2025  |  Confidencial